|  |  |
| --- | --- |
| 심층학습 팀 프로젝트 회의록 | |
| 일시 | 2021년 4월 10일 토요일 두 번째 회의 |
| 시각 | 19시 00분 ~ 19시 30분 |
| 회의 안건 | 프로젝트 제안 발표 준비 방안 논의   1. 대략적인 방안 논의 2. 역할 분담 3. 일정 논의 |
| 회의 내용 | +논의 방식: google meet로 팀장이 요약한 ppt화면을 공유하며 비대면 회의   1. 대략적인 방안 논의   -의견들   1. 기술개발전략을 중심으로 3분 발표 영상 제작 2. 21까지 대본을 작성하자->시험기간이 겹친다는 문제점이 제시됨   ->18일까지 작성하는 것으로 변경   1. 눈 깜빡이는 패턴을 수집해서 입력하는 것이 필요하다 2. 구체적으로 충실하게 기술 개발에 대해 조사하자, 출처표시 중요 3. facial semantic segmentation에 관련해 얼굴 인식, 표정인식, 실시간 인식 등을 각자 스터디 한 후 14일쯤에 프로젝트 제안 발표 내용 중 하나인 계획 및 역할을 함께 정하며 회의하자 4. 회의 자료나 조사 내용들을 깃허브 레포지토리를 통해 공유하자 5. 역할 분담   +분담 방식: 각자가 선호하는 역할을 말해본 뒤 전원 찬성 후 배정  +분담 결과:  -자료조사: 다같이  -발표 및 대본 제작: 박채린  -데이터 수집 및 기술 개발 전략: 유지우  -필요성 및 사업화 전략: 백원재  -PPT제작 및 영상 편집: 김부용   1. 일정 논의   -4월 13일까지 얼굴 인식 기술에 관련해 각자 맡은 부분 조사  -4월 14일 15시에 각자 자료 조사한 것 기반 회의, 추가사항 정하기  -4월 16일까지는 반드시 각자 맡은 부분 조사 최종 마감  -4월 17일에 ppt제작, 완료  -4월 18일에 발표 대본 제작 및 최종제출. 17시에 회의를 하고 그 직후  발표 영상 제작 및 제출 |
| 회의 결과 | 1. 일정   4월 13일)얼굴 인식 기술 각자 조사 맡은 부분 조사  4월 14일)15시 각자 자료 조사한 것 기반 회의  4월 16일)각자 맡은 부분 조사 최종마감일  4월 17일)ppt 제작  4월 18일)ppt 기반 발표 대본 제작->17시 회의->그 직후 발표 영상 제작 ->최종 제출   1. 역할   -대본 제작 및 발표: 박채린  -데이터 수집 및 기술 개발 전략: 유지우  -필요성 및 사업화 전략: 백원재  -PPT 제작 및 영상 편집: 김부용  3. 기타 추가사항  -회의/자료조사 등의 정보 공유 위치:  기존: 카카오톡 이용  변경: 카카오톡 이용, github 저장소 생성 후 공유 |
| 참석자 | 김부용, 백원재, 박채린, 유지우 |
| 작성자 | 유지우 |